**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**по объекту: «Осушение высокоплодородных земель в ЗАО «Нива» у д. Бель Шкловского района Могилевской области».**

**Сведения о заказчике**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевводстрой».

Юридический, почтовый адреса: Почтовый адрес: ул. Пионерская, 5-73, 212030, г. Могилев. тел. +375 (222) 63 39 12

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 01.03.2023 по 13.03.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 13.03.2023 по 12.04.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | с \_\_\_ по \_\_\_ |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_ по \_\_\_ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 13.03.2023 по 12.04.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_ по \_\_\_ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон\* | с 13.04.2023 по 13.07.2023  с \_\_\_ по \_\_\_ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | с \_\_\_ по \_\_\_ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 08.05.2023 по 13.07.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 13.04.2023 по 13.07.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 15.05.2023 по 30.08.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 15.06.2023 по 30.09.2023 |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

**Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

**Проектом предусматривается строительство мелиоративной системы в целях повышения продуктивности сельскохозяйственных земель путем обеспечения оптимального водно-воздушного режима для выращивания сельскохозяйственных культур.**

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

*I вариант* – строительство мелиоративной системы в соответствии с проектными решениями, с обустройством закрытого дренажа, устройства ловчих каналов, раскрытия и засыпки понижений, устройство водоемов-копаней.

*II вариант* – строительство мелиоративной системы с создание открытого дренажа.

*III вариант* - «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.