УТВЕРЖДЕНО

Решение

Шкловского районного

исполнительного комитета

13.01.2023 № 2-18

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Шкловского района на 2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая пло-щадь квар-тир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Исполь-зовано средств на 01.01.2023 г., руб. | План финансирования 2023 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Креди-торская задолжен- ность на 01.01.2023 | стоимость работ на 2023 г. |
|  |  |  |  | начало месяц 2023 год | Окон-чание месяц 2023 год | сметная | договорная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и аренда-торами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №70 по ул.70 год Великой Перамоги в г. Шклове | 5574 | 5574 | Декабрь 2022 | Май 2023 | 1 426 669,00 | 1 325 426,74 | 215 580,73 | 1 079 578,71 | 0,00 | 312 254,00 | 767 324,71 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Дикуна в г. Шклове | 2514 | 2514 | Май 2023 | Август 2023 | 855 150,00 | 750 000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 8088 | 8088 |  |  | 2 281 819,00 | 2 075 426,74 | 215 580,73 | 1 079 580,71 | 0,00 | 312 254,00 | 767 326,71 |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: ул. 70 год Великой Перамоги, 72 в г. Шклове | 3702 | - | - | - | 9582,60 | 9 582,60 | 0,00 | 9 582,60 | 0,00 | 0,00 | 9 582,60 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 3702 |  |  |  | 9582,60 | 9 582,60 | 0,00 | 9 582,60 | 0,00 | 0,00 | 9 582,60 |